TicketFlow

Documentación de Sprint — Junio 2026
Roadmap — Q3 2026

Elaborado tras la reunión de revisión con dirección · 10 de junio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Tras la revisión del estado de la aplicación con dirección, el objetivo de este sprint es dar un salto de calidad en cuatro frentes: gestión por entidades (marcas), priorización por SLA, comunicación con el cliente (email saliente y confirmación de creación) y categorización automática con IA según ITIL. El resto de peticiones (FAQ para clientes, análisis de casos similares, informes de auditoría avanzados) se organiza en el roadmap del próximo trimestre.

Decisiones acordadas:

Entidad = marca/servicio propio. Comuny, Ecomfax, Recordia… La entidad determina el estilo de respuesta y permite aislar estadísticas. Se apoya en el modelo Brand ya existente.

IA con Azure OpenAI. Encaja con el tenant de Azure AD ya usado para los buzones M365.

Plantillas en español e inglés solo para respuestas a clientes. La interfaz interna continúa en español.

Todo el alcance descrito entra en el sprint actual. FAQ, análisis de similares e informes de auditoría → Q3.

# 2. Punto de partida (estado del producto)

Qué funciona hoy:

Email entrante: sondeo de 4 buzones Microsoft 365 vía Graph API cada 2 minutos, con deduplicación y auditoría (InboundEmailLog).

Tareas en segundo plano con Celery (SQS en producción, Redis en local) y planificador Beat.

Base de SLA: políticas por prioridad/servicio/grupo y detección de incumplimientos cada 5 minutos.

Asignación automática de tickets con reglas por servicio/canal/grupo y balanceo de carga por usuario (peso y capacidad).

Fusión de tickets, satisfacción del cliente, panel de administración (usuarios, roles, grupos, reglas, SLA, automatizaciones).

Carencias que aborda este sprint:

No existe ninguna integración de IA.

No hay email saliente: el cliente no recibe confirmación al crear su ticket.

Los tickets no tienen marca (entidad) asignada de forma consistente; no se pueden aislar estadísticas por entidad.

Tipo y canal del ticket son texto libre, con valores antiguos en español; sin taxonomía ITIL (incidente vs problema).

La página de informes (/reporting/) está vacía; no hay gráficas ni exportación.

La cola de trabajo no se prioriza por SLA ni avisa antes de incumplir.

# 3. Sprint actual — Alcance por bloques

## Bloque A · Entidades y taxonomía ITIL

Objetivo: que cada ticket pertenezca de forma fiable a una entidad (marca) y tenga un tipo ITIL válido.

Taxonomía cerrada de tipo de ticket: consulta, incidencia, problema y tarea (compatible con Zendesk), con migración de los valores antiguos.

Distinción ITIL incidente/problema con vínculo entre ellos: un problema agrupa los incidentes que provoca.

Taxonomía de canal (email, web, teléfono, API…) con relleno automático según la vía de entrada, visible en listado y detalle.

Derivación y backfill de la marca: a partir del buzón de entrada y del servicio; comando con simulación (dry-run) para refinar el mapeo.

Filtro por marca en el listado de tickets y en todos los contadores.

Corrección de un error detectado: la opción "Problema" del formulario guardaba el valor interno "mejora".

## Bloque B · SLA y priorización

Objetivo: que el SLA gobierne el orden de trabajo, con aviso previo y escalado al incumplir. Señalado como "muy importante" en la revisión.

Orden de la cola por urgencia de SLA (próximo vencimiento), con indicadores visuales: rojo (incumplido) y naranja (en riesgo).

Vistas nuevas en el listado: "SLA incumplido" y "SLA en riesgo" con sus contadores.

Aviso previo: notificación al agente asignado y a todo su grupo 60 minutos antes del vencimiento.

Escalado automático al incumplir: subida de prioridad, registro en el historial y notificación al grupo.

Políticas de SLA por marca (además de prioridad, servicio y grupo).

Registro del cumplimiento de primera respuesta en el momento de responder (hasta ahora no quedaba medido).

## Bloque C · Email saliente, plantillas y confirmación al cliente

Objetivo: cerrar el circuito de comunicación. Al crear un ticket, el cliente recibe una confirmación con el estilo de su entidad y en su idioma.

Servicio de envío por marca: Amazon SES (vía rol IAM, sin nuevas credenciales) o Microsoft 365 (Graph sendMail), según el buzón de cada marca.

Sistema de plantillas de respuesta con variables ({{ticket_id}}, {{requester_name}}, {{brand_name}}…), por marca e idioma (ES/EN), con editor y vista previa en el panel de administración.

Email de confirmación de creación al solicitante, en su idioma, desde la dirección de su marca. El asunto incluye [Ticket #N] para que las respuestas se enlacen al ticket.

Protección contra bucles de correo: detección de auto-respuestas, lista de buzones propios, deduplicación por ticket y destinatario.

Auditoría completa de envíos (OutboundEmailLog: encolado, enviado, fallido, suprimido) e interruptor general de apagado.

## Bloque D · IA — Categorización automática (Azure OpenAI)

Objetivo: que cada ticket entre ya clasificado, distinguiendo incidente de problema según ITIL.

Al crear un ticket (email o manual), una tarea asíncrona lo clasifica: tipo ITIL, categoría, prioridad sugerida e idioma detectado.

Aplicación prudente: solo rellena campos vacíos y con confianza suficiente; nunca sobrescribe lo que puso una persona. Todo queda auditado y el agente puede corregirlo.

Si la IA asigna prioridad, se recalculan los plazos de SLA del ticket.

Resistente a fallos: un error de la API jamás bloquea la creación del ticket; reintentos con espera creciente; coste controlado (texto truncado, temperatura 0).

Histórico completo de análisis (modelo, confianza por campo, razonamiento, versión del prompt) — base del módulo de aprendizaje del Q3.

## Bloque E · Estadísticas por entidad (reporting)

Objetivo: construir la página de informes con la entidad como eje, pensando ya en auditorías.

Panel con filtros por marca y rango de fechas (presets 7/30/90 días).

Indicadores: creados, resueltos, backlog abierto, % cumplimiento SLA, incumplimientos y % satisfacción.

Gráficas (Chart.js): evolución diaria de creados vs cerrados; distribución por estado, prioridad, tipo y canal.

Exportación a CSV compatible con Excel del conjunto filtrado.

Los tickets sin marca aparecen como categoría propia, para medir la cobertura del backfill.

# 4. Prerrequisitos de infraestructura (fuera de código)

Pueden tramitarse en paralelo al desarrollo; solo bloquean la activación de cada función, no su despliegue (todo va protegido por interruptores de configuración).

| Acción | Dónde | Bloquea a |
| --- | --- | --- |
| Conceder permiso Mail.Send (aplicación) + consentimiento de administrador; revalidar la Application Access Policy de Exchange | Azure AD (app Graph existente) | Envío por buzones M365 |
| Salir del sandbox de SES y verificar identidades de dominio (DKIM) de las marcas en SES | AWS SES eu-west-1 | Envío por SES |
| Añadir permiso ses:SendEmail al rol IAM del worker | AWS IAM | Envío por SES |
| Aprovisionar recurso Azure OpenAI + deployment (sugerido: gpt-4o-mini) y crear el parámetro SSM AzureOpenAICredentials ANTES del despliegue | Azure / AWS SSM | Clasificación IA |
| Confirmar con negocio el mapeo servicio→marca (casos ambiguos: rightfax, aplicateca, otros, cognitia) | Negocio | Backfill de marca |

# 5. Plan de trabajo y orden de entrega

| # | Entrega | Depende de |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taxonomías y esquema de datos (tipo ITIL, canal, vínculo problema-incidente, campos SLA, marca en políticas) | — |
| 2 | Normalización de datos históricos (tipos y canales antiguos) con vistas y formularios actualizados a la vez | 1 |
| 3 | Backfill de marca en tickets históricos + derivación automática en tickets nuevos | 1 y confirmación de negocio |
| 4 | SLA: orden por urgencia, aviso en riesgo, escalado al incumplir, políticas por marca | 1 |
| 5 | Listado de tickets: filtro por marca, columnas Empresa/Canal/SLA, vistas de SLA | 1, 4 |
| 6 | Email saliente: plantillas ES/EN, confirmación de creación, anti-bucles, administración de plantillas | 1 |
| 7 | IA: clasificación automática al entrar el ticket | 1, 2 |
| 8 | Informes por entidad con gráficas y exportación CSV | 1, 3, 4 |
| 9 | Pruebas automatizadas de todo lo anterior y actualización de la documentación técnica | 1–8 |

# 6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| El mapeo servicio→marca de tickets históricos es una decisión de negocio; hay valores ambiguos | Backfill conservador (lo dudoso queda sin marca, nunca se inventa), comando con simulación, y el informe muestra el volumen sin marca para medir cobertura |
| SES en sandbox o Mail.Send sin consentir: los envíos fallarían | Interruptor general de envío + registro de cada intento (OutboundEmailLog); el fallo es visible, no silencioso |
| Bucles de correo (auto-respuestas que generan confirmaciones que generan auto-respuestas…) | Defensa en profundidad: detección de cabeceras de auto-respuesta, lista de buzones propios, deduplicación por ticket+destinatario y cabeceras de supresión en lo que enviamos |
| Clasificación IA incorrecta | Solo rellena campos vacíos con confianza alta; el agente ve y corrige; cada corrección queda registrada y alimentará el aprendizaje del Q3 |
| Migraciones de datos sobre tabla grande de MySQL | Actualizaciones por valor (sin recorrer filas), reversibles, y ejecución fuera de hora punta |
| El cumplimiento de primera respuesta solo se mide desde este release | Limitación documentada; el informe distingue "no medido" de "incumplido" |

# 7. Roadmap — Próximo trimestre (Q3 2026)

Peticiones de la revisión que quedan organizadas para el siguiente trimestre, ordenadas por valor:

### 7.1 FAQ para clientes

Base de conocimiento con artículos administrables (multiidioma) y vista pública para clientes en TicketFlow, sustituyendo la documentación estática actual. Reducirá tickets de tipo consulta.

### 7.2 Análisis de casos similares y afinado de la IA

Búsqueda de tickets históricos similares (embeddings con el mismo recurso de Azure OpenAI) para sugerir al agente resoluciones anteriores, y circuito de aprendizaje: las correcciones de los agentes a la IA se recopilan cada noche y se usan como ejemplos para afinar la clasificación. La arquitectura del sprint actual ya lo deja preparado (histórico de análisis con versión de prompt y confianza por campo).

### 7.3 Informes de auditoría estilo Zendesk

Informes orientados a auditoría sobre el historial completo (cambios de ticket, correo entrante y saliente), con exportación a PDF, tomando como referencia los informes de Zendesk.

### 7.4 Mejoras de la IA en la interfaz

Botón de re-clasificación manual, visualización del razonamiento y las sugerencias de la IA en el detalle del ticket.

# 8. Criterios de éxito del sprint

Todo ticket nuevo entra con marca, canal y clasificación ITIL; el histórico queda normalizado y con marca donde hay evidencia.

El cliente recibe confirmación de creación en su idioma y desde la dirección de su marca, sin bucles de correo.

Los agentes trabajan la cola ordenada por SLA, con aviso previo y escalado automático al incumplir.

Dirección dispone de un informe por entidad con KPIs, gráficas y exportación a CSV.

Suite de pruebas automatizadas en verde cubriendo los cuatro bloques.