CWS / PRODUCT  ·  TICKETFLOW

Alcance de implementación

Reporting por producto y servicio

Documento de alcance, decisiones de diseño, estado de implantación y criterios de aceptación.

| Ámbito | Decisión confirmada |
| --- | --- |
| Fuente de datos | Datos actuales y nativos de TicketFlow; sin importaciones, sincronizaciones ni trazabilidad de origen. |
| Dimensión principal | Producto / servicio, independiente del campo operativo Servicio. |
| Reporting | Empresa desaparece de filtros, visualizaciones, CSV y PDF. |
| Comparación | Periodo anterior inmediato con exactamente la misma duración. |
| Entrega | Implementación completa, pruebas funcionales y validación de exportación. |

Resultado esperado Un reporte de negocio cómodo de explorar en web y autosuficiente al exportarse: cada gráfico conserva sus valores, la portada permite comparar productos y el rango temporal gobierna todas las series.

Estado del documento

ALCANCE CERRADO · IMPLEMENTACIÓN REALIZADA · QA FUNCIONAL VALIDADA

01  Objetivo y decisiones de alcance

El reporte pasa de una lectura operativa genérica a una lectura ejecutiva por producto.

Objetivo

Proporcionar una vista única de demanda, resolución, pendientes, experiencia y SLA por producto o servicio, con comparativas temporales homogéneas y una exportación que pueda leerse sin interacción.

Decisiones vinculantes

•  Los tickets se analizan por su estado actual y sus eventos nativos; su procedencia no cambia su semántica.

•  Producto / servicio sustituye a Empresa en reporting. Empresa permanece fuera de esta experiencia y puede conservarse internamente para otros procesos.

•  El servicio operativo actual no se reutiliza: continúa gobernando asignación, SLA y centros de ayuda sin contaminar la dimensión comercial.

•  Los tickets sin evidencia suficiente se muestran como Sin clasificar. No se fuerza una inferencia por empresa.

•  Toda comparativa usa el periodo inmediatamente anterior de igual número de días, también cuando el usuario elige fechas manuales.

Fuera de alcance

| Elemento | Tratamiento |
| --- | --- |
| Importaciones o sincronizaciones | No se añaden ni modifican. |
| Trazabilidad de procedencia | No se incorpora al modelo ni al reporte. |
| Inferencia por empresa | No se utiliza como regla de clasificación. |
| Rediseño de asignación/SLA | Se conserva el comportamiento operativo existente. |

02  Catálogo y clasificación nativa

Una dimensión estable, editable y segura para el histórico.

Catálogo inicial

| Producto / servicio | Código estable | Color | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Recordia | recordia | Azul | Voz y grabación |
| ● Speech Analytics | speech-analytics | Turquesa | Analítica de conversación |
| ● Identia | identia | Violeta | Identidad |
| ● eComFax | ecomfax | Naranja | Fax digital |
| ● Agentia365 | agentia365 | Verde | Atención y agentes |
| ● Otros servicios | otros-servicios | Gris | Resto de líneas |
| ▲ Sin clasificar | unclassified | Ámbar | Control de calidad del dato |

Reglas de clasificación

•  Creación manual: el producto o servicio es obligatorio en interfaz y servidor.

•  Edición: cualquier ticket existente debe quedar clasificado al guardarse desde el formulario manual.

•  Canales automáticos: cuando el servicio operativo es inequívoco se aplica una equivalencia nativa; los demás quedan visibles como Sin clasificar.

•  Histórico: se regularizan equivalencias inequívocas y se preservan como Sin clasificar los registros ambiguos.

•  Auditoría: los cambios de producto generan un evento ordinario del ticket; no se crea una capa de procedencia.

Criterio de seguridad del dato Es preferible un Sin clasificar visible a una asignación comercial incorrecta. La cobertura de clasificación se convierte así en una señal accionable.

03  Resumen ejecutivo y métricas

La portada convierte el reporte en un cuadro de mando por producto.

Portada ejecutiva

| Indicador | Definición | Comparación |
| --- | --- | --- |
| Tickets recibidos | Creados dentro del rango seleccionado. | Periodo anterior equivalente |
| Tickets resueltos | Resueltos o cerrados dentro del rango. | Periodo anterior equivalente |
| Pendientes al cierre | Abiertos o pendientes al final del rango. | Corte anterior equivalente |
| Cumplimiento SLA | Tickets cumplidos netos sobre tickets medidos. | Periodo anterior equivalente |
| Satisfacción | Valoraciones buenas sobre respuestas válidas. | Periodo anterior equivalente |

La matriz muestra estos indicadores para los seis productos y para Sin clasificar, incluyendo flechas y deltas. La muestra CSAT aparece junto al porcentaje para evitar conclusiones con bases insuficientes.

Visualizaciones sustituidas

| # | Visualización | Nueva lógica por producto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tickets recibidos | Volumen y proporción por producto. |
| 2 | Demanda por fecha | Serie temporal con color estable por producto. |
| 3 | Pendientes | Abiertos y pendientes por producto al cierre del rango. |
| 4 | Backlog semanal | Evolución histórica de la cola por producto. |
| 5 | Satisfacción | Buenas, malas y CSAT por producto. |
| 6 | Objetivos SLA | Cumplidos e incumplidos por producto. |
| 7 | Cuadro ejecutivo | Matriz transversal de volumen, cola, SLA y CSAT. |

04  Experiencia web y nomenclatura

Lectura rápida, consistente y explicable sin formación previa.

Organización

•  Primera pestaña: Resumen ejecutivo; después Demanda, Eficiencia del servicio, Rendimiento del equipo, Interacciones del equipo, Pendientes, Backlog, Experiencia del cliente y SLA.

•  Producto / servicio es el primer filtro. No existen filtros de Empresa ni del servicio operativo en reporting.

•  Una banda estable de productos mantiene orden, icono y color en todas las pestañas.

•  Los títulos de gráficos y tablas incluyen ayuda breve al pasar el cursor o recibir foco de teclado.

•  Las tablas conservan desplazamiento horizontal y espacio inferior suficiente para no quedar cortadas al ampliar la ventana.

Nombres orientados a negocio

| Nombre técnico previo | Nombre mostrado |
| --- | --- |
| Actividad del asignado | Rendimiento del equipo |
| Actualizaciones | Interacciones del equipo |
| No resueltos | Pendientes |
| Satisfacción | Experiencia del cliente |
| Estaciones de grupo | Transferencias entre grupos |
| One-touch / Two-touch | Resueltos con una / dos respuestas |

Firma visual El color pertenece al producto, no a la pestaña. Recordia conserva azul, Speech Analytics turquesa, Identia violeta, eComFax naranja, Agentia365 verde y Otros servicios gris.

05  Exportación PDF y cobertura temporal

El PDF comunica lo mismo que la web sin depender de hovers.

Comportamiento de la exportación

•  Fondo blanco forzado en página, paneles, tablas y lienzos aunque la aplicación esté en modo oscuro.

•  Valores impresos sobre las barras y leyendas de donut ampliadas con cantidad y porcentaje.

•  Resumen ejecutivo como primera página, con matriz de producto y deltas visibles.

•  Tablas cortas integradas bajo los gráficos de su zona; solo las filas restantes crean páginas de continuación.

•  Cada página incorpora una lectura breve del cambio frente al periodo anterior.

•  Pie con numeración, rango seleccionado y generación en paleta clara.

Reglas temporales

| Serie | Cobertura |
| --- | --- |
| Demanda diaria | Desde–hasta seleccionado. |
| Comparativa mensual | Anclada al mes del final del rango; excluye el mes incompleto. |
| Pendientes | Foto reconstruida al final del rango. |
| Backlog diario | 30 cortes terminando en la fecha Hasta. |
| Backlog semanal | 12 cortes terminando en la fecha Hasta. |
| Satisfacción mensual | Ventana histórica terminando en la fecha Hasta. |
| SLA mensual | Sin eventos posteriores a la fecha Hasta. |

Criterio de aceptación temporal Cambiar el campo Hasta debe cambiar también el último punto de backlog, satisfacción y SLA. Ninguna serie puede anclarse silenciosamente a la fecha actual.

06  Pruebas y criterios de aceptación

La implantación se considera completa solo con validación funcional y de regresión.

Cobertura automatizada

| Área | Comprobación |
| --- | --- |
| Modelo | Catálogo sembrado, relación con ticket e índices de consulta. |
| Creación | Producto obligatorio y rechazo de valores inactivos o inexistentes. |
| Auditoría | Evento al cambiar de producto. |
| Filtros | Producto limita todas las zonas y el CSV con la misma semántica. |
| Métricas | Seis visualizaciones y matriz ejecutiva agrupadas por producto. |
| Comparativas | Rango anterior equivalente en KPIs y matriz. |
| Fechas | Backlog y series históricas terminan en la fecha Hasta. |
| Interfaz | No aparece Empresa en reporting; sí Producto / servicio. |
| Regresión | Suite completa de la aplicación sobre base de pruebas aislada. |

Validación visual requerida

•  Escritorio y móvil: filtros, pestañas, ayudas, scroll de tablas y ausencia de solapes.

•  Modo claro y oscuro: contraste, colores de producto y legibilidad de tablas.

•  PDF: inspección de todas las páginas, valores directos, fondo blanco, tablas completas y ausencia de páginas huérfanas.

•  Control de consola: sin errores JavaScript ni peticiones fallidas en las nueve zonas.

07  Matriz de implantación punto por punto

Trazabilidad entre el alcance acordado y la solución entregada.

| Punto | Solución implantada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de productos | Entidad nativa, seis productos, color, icono, orden y activación. | IMPLEMENTADO |
| Campo en ticket | Selector obligatorio en creación/edición manual y validación de servidor. | IMPLEMENTADO |
| Histórico | Regularización solo con equivalencias inequívocas; resto Sin clasificar. | IMPLEMENTADO |
| Filtro principal | Producto / servicio sustituye a Empresa y al Servicio operativo. | IMPLEMENTADO |
| Resumen ejecutivo | Cinco KPIs globales, matriz por producto y dos gráficos de portada. | IMPLEMENTADO |
| Demanda | Volumen y evolución temporal por producto. | IMPLEMENTADO |
| Pendientes | Foto al cierre por producto. | IMPLEMENTADO |
| Backlog | Serie semanal por producto anclada al rango. | IMPLEMENTADO |
| Satisfacción | CSAT por producto con muestra visible. | IMPLEMENTADO |
| SLA | Cumplimiento por producto y meses limitados por Hasta. | IMPLEMENTADO |
| Comparativas | Deltas frente al periodo anterior en KPIs y matriz. | IMPLEMENTADO |
| Nomenclatura | Pestañas e indicadores expresados en lenguaje de negocio. | IMPLEMENTADO |
| Ayudas | Explicación breve en títulos, accesible por ratón y teclado. | IMPLEMENTADO |
| PDF | Valores directos, fondo blanco, resumen ejecutivo y tablas compactadas. | IMPLEMENTADO |
| Fecha | Series ancladas a la fecha Hasta seleccionada. | IMPLEMENTADO |
| CSV | Producto incluido; sin Empresa; mismos filtros que la web. | IMPLEMENTADO |
| Pruebas | Pruebas específicas y regresión completa de la aplicación. | VALIDADO |

Notas de despliegue

•  Aplicar migraciones 0054_product_line_reporting y 0055_backfill_product_line.

•  Revisar periódicamente la fila Sin clasificar y completar el producto desde el ticket.

•  Los colores e iconos se administran desde el catálogo sin modificar el código de los gráficos.

Cierre El reporte queda preparado para operar sin dependencia de una marca o fuente externa: el producto es una propiedad estable del ticket y todas las salidas —web, CSV y PDF— comparten esa misma lectura.